SAE

SAE Classement dus 3 crières:

1. Coût
2. Délai
3. Qualité
Les exigences fonctionnelles pour le projet:
respecter le budget prévu pour la réalisation du projet, le budget est de 7 000€. il faut que le projet soit fini avant la fin des vacances l'été tout en faisant attention aux travaux électrique. Avoir une bonne isolation sonor pour pouvoir jouer de la musique, supprimer le problème d'humidité et le lavabo et la douche que fonctionne

Objectif SMART :
 Réaliser l'aménagement de la chambre tout en respectent le budget de 7000€ et en respectant les limites du projet, l’échelle de temps. Réaliser la douche et le lavabo avant la fin des vacances d'été Réaliser une isolation sonore pour jouer de la musique, dans le délai à respecter.

Exigence non fonctionnelle :

Assurer une isolation afin de pouvoir pratiquer de la musique sans déranger son entourage proche (voisin, parents, frère et sœur). Améliorer le confort de la douche pour permettre une utilisation agréable. Avoir des meubles agréables ayant une bonne qualité et un usage simple (lit, coussin, meuble).

Demandeur et client :

Le demandeur et le client sont lui-même donc c’est l’étudiant qui souhaite réaliser cette aménagement par différent intervenant (parents, amis).

Ce projet consiste à réaménager sa chambre en transformant ses différents contrainte.

Contrainte du projet :

Réaliser l’aménagement avant la fin des vacances d’été.
Installation d’une douche et d’un lavabo.
Régler le problème d’humilité et l’isolation sonore, la rue sera élargie dans 2ans.
Budget de 7 000 euro.

Parties prenantes :

Aide :

Parents (aide financières).
Père (Installation la douche et le lavabo)
Grand frère (laisse sa chambre
Sacha ( CAP Electricien)
Jinny (Aide)
Responsable de stage (Augmentation salarial)
Sonia (Ingéniosité)

Hostile :

Mère (Soutient la sœur dans la récupération de la chambre)
Betty (Jalouse de la relation avec son copain et veut récupérer sa chambre)

Chef de projet :

Le chef de projet c’est moi, mes compétences sont :
jouer de la musique, informatique, le chef de projet est déterminé à la réussite du projet.

Acteur pour ma matrice RACI :

Chef de projet (moi), les parents, grand frère, Sacha, Jimmy, responsable de stage, Sonia, Betty.

L’équipe projet :

Les personne que je peux définir en tant que acteurs principaux constituant l’équipe projet sont :
le père, Jimmy, Sacha car ils vont effectuer des tâches et aide pour l’aménagement.

Tâche du projet :